| Monsieur GHEMRI, Président-directeur général Sarl SAFMA. Bir El djir, Oran 31130 OBJET : | Offre No : T13042026 |
| --- | --- |

DATE 13 avril 2026

Offre de services professionnels

Étude environnementale de l’unité SARL SAFMA de production et de stockage de garniture et de plaquette de frein en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploitation de l’unité.

Monsieur Ghemri,

Sarl BTH EXPERT a le plaisir de vous transmettre son offre de services professionnels relative au projet de l’obtention de l’autorisation d’exploitation de l’unité de production et de stockage de garnitures et de plaquettes de frein.

# Contexte et objectifs

SARL SAFMA projette d’exploiter une unité industrielle dédiée à la production et au stockage de garnitures et de plaquettes de frein. Compte tenu de la nature des procédés, des intrants et des stockages associés, le projet relève du cadre des installations classées et doit être instruit conformément à la réglementation environnementale algérienne.

La présente offre de services a pour objet d’accompagner SARL SAFMA dans la préparation des dossiers et études nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’exploitation.

## Objectifs du projet

Les objectifs du projet et du mandat sont les suivants :

Déterminer le régime d’assujettissement applicable (autorisation ministérielle, wilaya ou APC) à partir de la classification réglementaire de l’unité.

Produire les études environnementales et de risques exigées par l’administration selon le régime retenu.

Mettre à disposition des livrables complets, cohérents et conformes pour permettre le dépôt de la demande d’autorisation et l’instruction du dossier.

Proposer des mesures de gestion et de prévention adaptées afin de réduire les impacts et les risques liés à l’exploitation.

## Hypothèses

Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour l’élaboration de la présente offre :

La classification de l’établissement au titre du décret 07-144 constitue l’étape préalable déterminante pour préciser le régime d’autorisation (Ministère, Wilaya ou APC).

Selon la classification retenue :

Une Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) accompagnée d’une Étude de Dangers sera réalisée, ou;

Une Notice d’Impact / Audit environnemental accompagnée d’un rapport sur les produits dangereux sera réalisée.

Les informations de base (capacités, procédés, intrants, plans d’implantation disponibles, listes de produits, volumes stockés, etc.) seront fournies par le client et réputées exactes.

Les délais d’exécution s’entendent hors délais d’instruction administrative et hors délais de réalisation d’analyses de laboratoire effectuées par des tiers.

# Livrables

Les livrables du mandat sont les suivants :

Attestation (lettre) de classification de l’établissement, incluant l’identification des rubriques applicables et la détermination du régime d’autorisation.

PSI – Plan de Sûreté Interne.

Étude environnementale : Étude d’Impact sur l’Environnement (EIE) OU Notice d’Impact / Audit environnemental, selon la catégorie de l’établissement.

Rapport de risques : Étude de Dangers OU Rapport sur les produits dangereux, selon la catégorie de l’installation.

# Échéancier

Le délai global d’exécution est de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la commande et du paiement de l’avance (voir section Budget). Ce délai couvre la préparation et la remise des livrables prévus au mandat, sous réserve de la disponibilité des informations et accès nécessaires.

# Budget

Le mandat est réalisé au forfait conformément au devis ci-dessous (montants en DZD, hors taxes) :

Tableau ‎4-1 – Devis attestation de classification et PSI

| N° | Désignation | Q | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Examen des capacités et de l’activité, identification des installations classées, avec élaboration de l’attestation de classification de l’établissement, y compris l’élaboration du PSI (plan de sûreté interne). | 1 | 100 000,00 |
| Total hors taxes |  | 100 000,00 |  |

Tableau ‎4-2 Devis Étude d’impact sur l’environnement

| N° | Désignation | Q | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Lancement du projet et revue d’information du client, et description du projet | 1 | 50 000,00 |
| 3 | Veille réglementaire pour l’étude d’impact | 1 | 50 000,00 |
| 4 | Évaluation des impacts | 1 | 100 000,00 |
| 5 | Plan de gestion environnementale | 1 | 50 000,00 |
| 6 | Préparation des rapports finaux et compilation du rapport d’impact, conformément à la catégorie de l’établissement | 1 | 50 000,00 |
| Total hors taxes |  | 300 000,00 |  |

Tableau ‎4-3 Devis rapport de risques

| N° | Désignation | Q | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Selon la catégorie réglementaire de l’installation, il sera procédé à la réalisation soit d’une étude de dangers, soit d’un rapport sur les produits dangereux. | 1 | 100 000,00 |
| Total hors taxes |  | 100 000,00 |  |

Tableau ‎4-4 Récapitulation et modalités de paiements

| N° | Désignation | Q | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Attestation de classification (incluant PSI – Plan de Sûreté Interne) | 1 | 100 000,00 |
| 3 | Étude environnementale (EIE OU Notice d’impact/Audit – prix forfaitaire identique) | 1 | 300 000,00 |
| 4 | Rapport de risques (Étude de Dangers OU Rapport sur produits dangereux) | 1 | 200 000,00 |
| Total hors taxes |  | 600 000,00 |  |
| TVA 19% |  | 114 000,00 |  |
| Total TTC |  | 714 000,00 |  |

Modalités de paiement : 50 % à l’acceptation / réception de la commande (avance), 50 % à la remise des livrables finaux.

# Inclusion et exclusion

## Inclusions

Sont inclus dans le mandat, dans la limite des livrables définis à la section 2 :

La collecte et revue des informations disponibles auprès du client (réunions de lancement et suivi).

La veille réglementaire nécessaire à la conformité des livrables.

La rédaction, compilation et remise des rapports et documents finaux (un CD format électronique et/ou une copie papier selon besoin).

Un échange technique (commentaires/ajustements) par livrable avant émission finale.

## Exclusions du mandat

Les éléments suivants ne sont pas inclus dans la présente offre et demeurent à la charge du client, sauf entente additionnelle :

Les analyses des eaux (rejets, eaux usées, eaux pluviales, etc.) effectuées en laboratoire (coûts et délais d’un tiers).

La production ou mise à jour des plans d’architecture/implantation détaillés et documents d’ingénierie (plans, coupes, réseaux, etc.).

Les frais de dépôt et/ou taxes administratives éventuelles auprès des autorités (si applicables).

Tout service additionnel non explicitement mentionné dans les livrables (section 2).

- NOTE - Plan d’Intervention Interne (PII) :  La présente soumission ne couvre pas le PII, car son estimation dépend du périmètre et des conclusions de l’Étude de Dangers. Le PII sera discuté et chiffré dans une offre distincte une fois la demande d’autorisation déposée et/ou après finalisation de l’Étude de Dangers.

# Conditions générales

Validité : La présente offre est valide pour une période de trente (30) jours à compter de sa date d’émission.

Confidentialité : Les informations reçues du client et les documents produits dans le cadre du mandat sont traités de manière confidentielle et utilisés exclusivement pour les fins du projet.

Accès au site et informations : Le client facilite l’accès au site et fournit les informations nécessaires (procédés, capacités, listes de produits, quantités stockées, plans disponibles, etc.). Les délais peuvent être ajustés en cas de retard de transmission.

Révisions : Une ronde de commentaires/ajustements par livrable est incluse. Toute révision majeure liée à une modification du projet, du procédé, des capacités ou des exigences administratives fera l’objet d’un avenant.

Responsabilités : Le consultant s’engage à produire des livrables conformes aux exigences réglementaires applicables. L’obtention de l’autorisation demeure conditionnée à l’instruction et à la décision de l’autorité compétente.

Paiement : Le démarrage du mandat est conditionné par la réception de l’avance de 50 %.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez des informations additionnelles.

Espérant le tout selon vos attentes, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Responsable de l’offre :	Autorisé par :

Hakim Belghouini	Amine Lahmer

Expert Co-gérant	Expert Gérant

Acceptation de l’offre :

Mr Ghemri

PDG Sarl SAFMA